Terrorism attack expecting

المراحل :

- المرحلة 1 – التخطيط والتحديد

- المرحلة 2 – تصميم قاعدة البيانات

التخطيط والتحديد

المرحلة 1 :

1.تحديد المشكلة بوضوح .ماذا سنحل؟ولمن؟

2.جمع المتطلبات.ماذا يحتاج النظام ان يفعل؟

3.تحديد مصادر البيانات:من اين ستاتي البيانات؟

4.تقسيم المهام على أعضاء الفريق.من سيعمل على ماذا؟

5.انشاء خطة عمل أولية:جدول زمني تقديري

أولاً: تحديد المشكلة (ماذا سنحل؟ ولمن؟)

• توصيف المشكلة: تكمن المشكلة في صعوبة معالجة وتحليل بيانات الجرائم والهجمات الضخمة يدوياً، مما يؤدي إلى غياب الرؤية الاستباقية لتصنيف المخاطر قبل وقوعها.

• الحل المقترح: بناء نظام تقني يعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الأنماط الإجرامية وتصنيف مستويات التهديد آلياً بناءً على البيانات التاريخية.

• الفئة المستهدفة: النظام مخصص لمحللي البيانات الأمنية، مراكز إدارة الأزمات، والجهات المهتمة بالأمن العالمي والوقاية من الجريمة.

ثانياً: جمع المتطلبات (ماذا يحتاج النظام أن يفعل؟)

• معالجة البيانات: يجب أن يوفر النظام آلية لاستيراد بيانات الجرائم (تاريخ، موقع، نوع السلاح، عدد الضحايا) وتخزينها في قاعدة بيانات منظمة.

• التصنيف الذكي: يحتاج النظام إلى محرك تحليل يقوم بتصنيف التهديدات إلى مستويات (عالي، متوسط، منخفض) باستخدام خوارزميات التعلم الآلي.

• التمثيل المرئي: يجب أن يعرض النظام "خريطة حرارية" تفاعلية توضح أكثر المناطق عرضة للمخاطر بناءً على تكرار الهجمات.

ثالثاً: تحديد مصادر البيانات (من أين ستأتي البيانات؟)

• المصدر الأساسي: سيتم الاعتماد على بيانات الاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) المتاحة في مجموعات بيانات عالمية مثل Global Terrorism Database أو ACLED المستضافة على منصة

رابعاً: تقسيم المهام (من سيعمل على ماذا؟)

• العضو الأول (هندسة البيانات): مسؤول عن جمع البيانات من المصادر، تنظيفها، وتصميم جداول قاعدة البيانات (المرحلة 2 و3).

• العضو الثاني (الذكاء الاصطناعي): مسؤول عن بناء وتدريب نماذج تصنيف المخاطر واختبار دقتها (المرحلة 4 و5).

• العضو الثالث (البرمجة والتوثيق): مسؤول عن تطوير الواجهة الرسومية باستخدام Streamlit وكتابة التقرير النهائي (المرحلة 7 و8).

خامساً: إنشاء خطة عمل أولية (جدول زمني تقديري)

• الأسبوع الأول: إنهاء مرحلة التخطيط، تصميم قاعدة البيانات، وتنظيف البيانات المستخرجة من ملفات CSV.

• الأسبوع الثاني: بناء نموذج الذكاء الاصطناعي، تصميم واجهة المستخدم التفاعلية، وتسليم المشروع مع الفيديو التوضيحي.